Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»

Еврейской автономной области

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.03.2022 № 185

пос. Смидович

О создании рабочей группы по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

На основании Устава муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" и в целях подготовки и проведению капитального ремонта в общеобразовательных учреждениях района, администрация муниципального района

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

3. Утвердить прилагаемый План "дорожную карту" мероприятий рабочей группы по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Н.Ш. Жилину.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района Е.А. Башкиров

|  |  |
| --- | --- |
| Готовил:Начальник отдела образованияадминистрации муниципальногорайона  |  Т.А. Барвинская |
| Заместитель главы администрациимуниципального района | Н.Ш. Жилина |
| Начальник юридического управления администрации муниципального района   | Ю.В. Волошенко |
| Управляющий делами администрациимуниципального района - начальник организационно-контрольного отдела | Е.В. Свиридова |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Заместитель главы администрациимуниципального района - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Федоренкова  |  |
| Начальник отдела по труду администрациимуниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Ивонин |  |
| Начальник управления градостроительства и дорожной деятельности администрациимуниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Зыкова  |  |
| И.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С. Лобас |  |
| Директор МКУ "Централизованное хозяйственное управление" администрации муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.О. Белоус |  |
|  |  |

 ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального района

от 31.03.2022 № 185

Состав

рабочей группы по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

|  |  |
| --- | --- |
| Башкиров Е.А. | - глава администрации муниципального района, председатель рабочей группы; |
| Жилина Н.Ш. | - заместитель главы администрации муниципального района, заместитель председателя рабочей группы; |
| Барвинская Т.А.  | - начальник отдела образования администрации муниципального района, секретарь рабочей группы |
| Члены комиссии:Блинкова Е.Н. - заместитель начальника отдела образования администрации муниципального района; |
|  |  |
|  |  |
| Андрианова Л.А. | - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 10 п. Волочаевка" (по согласованию); |
| Белоус В.О. | - директор МКУ "Централизованное хозяйственное управление" администрации муниципального района (по согласованию); |
| Войтович М.С. | - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа-сад № 22 с.им. Тельмана" (по согласованию); |
| Вялкова Н.П. | - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 с. Камышовка" (по согласованию); |
| Зыкова О.В. | - начальник управления градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального района (по согласованию); |
| Ивонин С.В. | - начальник отдела по труду администрации муниципального района (по согласованию); |
| Лобас В.С. | - и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района (по согласованию); |
| Макарова С.И. | - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Николаевка" (по согласованию); |
| Седова Г.Я. | - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №11 с. Волочаевка" (по согласованию); |
| Семёнова И.А. | - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Приамурский" (по согласованию); |
| Семенченко Е.В. | - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка" (по согласованию); |
| Спирина Т.А. | - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4 с. Даниловка" (по согласованию); |
| Федоренкова Е.В. | - заместитель главы администрации муниципального района - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (по согласованию); |
| Ярошенко Е.Н. | - директор МКУ "Центр по обслуживанию образовательных организаций" (по согласованию) |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального района

от 31.03.2022 № 185

План мероприятий "дорожная карта" рабочей группы по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Заключение прямых договоров на изготовление проектно-сметной документации по отдельным видам работ | До 20.03.2022 | Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А.Барвинская Т.А. |
| Объявление открытого конкурса на проведение капитального ремонта в МБОУ СОШ №2 п. Николаевка, МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка |
| 2 | Утверждение состава лиц, входящих в группу общественного контроля за ходом работ по капитальному ремонту | До 01.04.2022 | Барвинская Т.А.Блинкова Е.Н. |
| 3 | Инвентаризация оборудования и учебников в образовательных учреждениях МБОУ СОШ №2 п. Николаевка, МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка | До 01.04.2022 | Ярошенко Е.Н.Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А.Барвинская Т.А. |
| 4 | Определение мест организации летнего отдыха обучающихся на период проведения капитального ремонта в МБОУ СОШ №2 п. Николаевка, МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка | До 01.04.2022 | Жилина Н.Ш.Барвинская Т.А.Кошель О.Н.Бородина А.С. |
| 5 | Определение схемы организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в образовательных учреждениях:5.1. Учащиеся МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка: на базе МБОУ СОШ №4 с. Даниловка, МБОУ СОШ №5 с. Камышовка5.2. Учащиеся МБОУ СОШ №2 п. Николаевка:- для учащихся 1-4 классов на базе МБОУ "Школа-сад с.им. Тельмана";- для учащихся 5-11 классов на базе МБОУ СОШ №18 п. Приамурский, МБУДОД "Детская музыкальная школа п. Николаевка", дом культуры п. Николаевка;5.3. Учащиеся МБОУ СОШ №7 п. Николаевка:- 1-4 классы на базе МБОУ "СОШ №11 с. Волочаевка";- 5-11 классы на базе МБОУ СОШ №18 п. Приамурский, МБУДОД "Детская музыкальная школа п. Николаевка", дом культуры п. Николаевка | До 01.05.2022 | Жилина Н.Ш.Барвинская Т.А.Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А.Спирина Т.А.Вялкова Н.П.Войтович М.С.Седова Г.Я.Семёнова И.А. |
| 6 | Рассмотрение дополнительных помещений для организации образовательного процесса учащихся МБОУ СОШ №2 и МБОУ СОШ №7 п. Николаевка | До 20.04.2022 | Жилина Н.Ш.Барвинская Т.А.Блинкова Е.Н. |
| 7 | Расчёт возможности подвоза обучающихся из МБОУ СОШ №2 п. Николаевка, МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка в соответствии с пунктом 5 Плана | До 30.04.2022 | Белоус В.О.Жилина Н.Ш.Барвинская Т.А.Блинкова Е.Н. |
| 8 | Уведомление работников об изменении условий и оплаты труда | По мере необходимости | Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А.Ивонин С.В. |
| 9 | Составление планов по подготовке образовательных учреждений к капитальному ремонту:- организация работы по переносу оборудования, товарно-материальных ценностей | До 01.05.2022 | Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А. |
| 10 | Организация работы телефона "горячей линии" по вопросам связанным с проведением капитального ремонта в образовательных организациях | До 01.05.2022 | Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А.Барвинская Т.А. |
| 11 | Подготовка планов работы по организации летнего отдыха обучающихся МБОУ СОШ №2 п. Николаевка, МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка | До 01.05.2022 | Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А.Кошель О.Н. |
| 12 | Организация работы по переносу оборудования, товарно-материальных ценностей | До 10.05.2022 | Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А. |
| 13 | Проведение разъяснительной работы с родительской общественностью по организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в образовательных учреждениях МБОУ СОШ №2 п. Николаевка, МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, МБОУ СОШ №10 п. Волочаевка | До 15.05.2022 | Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А. |
| 14 | Согласование перечня объектов с контролирующими органами в которых планируется увеличение числа обучающихся | По мере необходимости | Жилина Н.Ш.Барвинская Т.А.Спирина Т.А.Вялкова Н.П.Войтович М.С. |
| 15 | Организация подвоза обучающихся, обследование путей маршрута, мест посадки-высадки | До 15.08.2022 | Белоус В.О.Жилина Н.Ш.Барвинская Т.А.Блинкова Е.Н. |
| 16 | Организация работы общественного контроля за ходом работ по капитальному ремонту | До завершения ремонтных работ | Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А. |
| 17 | Организация технического надзора | До завершения ремонтных работ | Зыкова О.В.Лобас В.С.представители подрядных организаций (по согласованию) |
| 18 | Организация работы по подготовке объекта к приёму детей после капитального ремонта | После завершения ремонтных работ | Барвинская Т.А.Блинкова Е.Н.Макарова С.И.Семенченко Е.В.Андрианова Л.А. |